Предмет: 	Допис, измена пројектног задатка  за израду Просторног плана подручја посебне намене коридора аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад и израду студије оправданости са идејним пројектом изградње деонице аутопута Београд-Зрењанин-Нови Сад

На састанку одржаном 19.10.2020.  које је организовало Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре-Сектор за просторно планирање и урбанизам које је и носилац израде планског документа коридора аутопута Бг-Зр-НС, а коме су присуствовали представници Инвеститора China Shandong International Economic & Technical Cooperation LTD, представник ЈП Путеви Србије, представници обрађивача Просторног плана подручја посебне намене ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ и представници Пројектанта, представљена је траса поменутог коридора аутопута и изнети су сви предлози и решења која су до сада установљена и донета сходно достављеном материјалу на рани јавни увид, затим примедбама на исти материјал, као и састанцима са локалним самоуправама. Такође изнет је и захтев за измену проејктног задатка за завршни део деонице аутопута у дужини од приближно 2500 м до петље Нови Сад исток.

Пројектним  задатком је дефинисано да се деоница ауто пута завршава на петљи НС - исток, а обзиром на стање на терену где се планирани аутопут не може, као што је пројектним задатком предвиђено, прикључити на сервисну саобраћајницу, такође петља „Каћ“ која се налази на укрштању Државног пута IБ реда број 12 Нови Сад-Зрењанин, Државног пута IIА реда број 129 Каћ – Шајкаш – Тител и планираног Државног пута IБ реда број 21 Нови Сад-Рума, деоница 3, је већ решена планском и пројектном документацијом, и то на начин да предметна саобраћајница пролази испод надвожњака и  буде профила брзе саобраћајнице (две траке у једном смеру две у другом смеру) тако да уколико би се пројектовао профил пута према важећем пројектном задатку планирана поменута петља не би могла да задовољи овај профил пута, у потпуности би морало да се мења усвојено пројектно решење а самим тим и плански документ, као и да се руши постојећи објекат на предметној локацији.

Затим на до сада прибављене подлоге и примедбе као и сугестије које смо добили у току раног јавног увида испоставило се да  је инжењерски а и реално једино решење које се може практично применити  на терену да на деоници од петље НС - исток до приближно 0.8  км иза садашње петље“Каћ” буде профил брзе саобраћајнице према важећем  планском документу, План детаљне регулације дела инфраструктурног коридора ДП првог Б реда број 21 од моста на Дунаву до петље Kаћ у Новом Саду , који је важећи од јула 2018. године,  а даље након границе поменутог планског документа буде аутопутски профил као што је предвиђено према пројектном задатаку.

У складу са свим горе наведеним, предлажемо измену пројектног задатка за завршни део деонице аутопута у дужини од приближно 2500 м до петље Нови Сад исток, тако да се дозволи да се ова деоница ради према важећем планском документу (као брза саобраћајница), а наставак да се ради у потпуности према пројектном задатку.

Такође предлог је да се предвиди чеона наплатна рампа на аутопуту у  делу након петље Каћ из правца Новог Сада. У току раног јавног увида Општина Жабаљ је имала сугестију да наплатна рампа буде након планиране петље Жабаљ у смеру ка Зрењанину а да се забрани кретање теретних возила кроз насељено место Жабаљ како би се избегло да теретна возила пролазе кроз насељено место и избегавају наплату путарине.

На следећим фотографијама је и приказ предложеног решења

АГ ИНСТИТУТ ДОО НОВИ САД

_________________________________

Драгомир Радовановић, дипл.инж.грађ

.